|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 任务 | 分支提交时间 | Master提交时间 | 风险控制 |
| 傅炜 | 1、Menu config中配置不合理情况简化 | 6.22晚6点前 | 6.23上午12点前 |  |
| 2、NB在RISC-V上的支持 | 6.28晚6点前 | 6.30晚10点前 |  |
| 3、Ethernet在RISC-V上的支持 | 7.3晚6点前 | 7.6晚6点前 |  |
| 4、BT在RISC-V上的支持 | 7.10晚6点前 | 7.13晚6点前 |  |
| 5、NB在ARM上的支持 | 7.17晚6点前 | 7.20晚6点前 |  |
| 6、Ethernet在ARM上的支持 | 7.23晚6点前 | 7.24晚10点前 |  |
| 7、BT在ARM上的支持 | 7.27晚6点前 | 7.29晚6点前 |  |
| 8、WIFI和4G在ARM上的支持 | 7.31晚6点前 | 8.3晚6点前 |  |
| 9、CAN在RISCV上的支持 |  |  |  |
| 10、CAN在ARM上的支持 |  |  |  |
| 王维根 | 1、SEM等内核对象的去Object机制 |  | 6.22晚6点前 |  |
| 2、thread的去Object机制 |  | 6.22晚6点前 |  |
| 3、thread目录下文件整理和线程调度和状态算法 | 6.30 晚上6点前 | 7.3晚上6点前 |  |
|  |  |  |  |
| 4、thread目录下去“RT”标志，ARCH目录下的RISC-V部分去"RT"标志 | 7.10 | 7.14晚上6点前 |  |
| 5、消除RT启动时根据Link.lds初始化的机制 | 7.31晚上6点前 | 8.3前 |  |
| 赵佳盛 | 1、RISC-V下“peri\_driver”目录的SPI等和Resource目录下的功能核对和校验 | 7.13晚上6点前 | 7.15晚上6点前 |  |
| 2、RISC-V下“peri\_driver”目录的KConfig编写和menu config的支持 | 7.20晚上6点前 | 7.22晚上6点前 |  |
| 3、RISC-V下“peri\_driver”目录去“RT”标志 | 7.27 | 7.29 |  |
| 4、Resource目录下去“RT”标志（共有的） |  | 8.3前 |  |
| 雷瀚文 | 1、ARCH下ARM部分去"RT"标志和boot.S修改 | 6.29前 | 7.3 |  |
| 1、ARM下“peri\_driver”目录的SPI等和Resource目录下的功能核对和校验 | 7.13晚上6点前 | 7.15晚上6点前 |  |
| 2、ARM下“peri\_driver”目录的KConfig编写和menu config的支持 | 7.20晚上6点前 | 7.22晚上6点前 |  |
| 3、ARM下“peri\_driver”目录去“RT”标志 | 7.27 | 7.29 |  |
| 4、Resource目录下去“RT”标志（共有的） |  | 8.3前 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 任务 | 分支提交时间 | Master提交时间 | 风险控制 |
| 晏艳 | 1、内存管理代码 | 6.23晚6点前 | 6.28晚6点前 |  |
| 2、内核对象（3个）等去OBject机制 | 6.23晚6点前 | 6.28晚6点前 |  |
| 3、内存管理增加多个物理不连续区域的管理 | 7.8 晚6点前 | 7.15晚6点前 |  |
| 4、lib目录下“libc”的初始化，显示调用机制 | 7.20 | 7.22晚上6点前 |  |
| 5、CAN在RISC-V上的支持 | 7.31 | 8.3前 |  |
| 6、LV提交到MASTER（RISCV） | 7.31 | 8.3 |  |
|  |  |  |  |
| 孙鹏昊 | 1、ARM下USB的HOST支持（主） | 7.14前 | 7.17前 |  |
| 2、ARM下FATFS修订成功 | 7.20 | 7.22 |  |
| 3、在board目录下增加STM32F407ZET6  板的支持 | 7.24 | 7.24 |  |
| 8、CAN在ARM上的支持 | 7.31 | 8.3 |  |
| 刘守业 | 1、Tool目录下的修订 | 7.1 | 7.2 |  |
| 2、ARM下USB的HOST支持（辅） | 7.14前 | 7.17前 |  |
| 3、在Board目录下增加Sipeed MAix GO开发板 | 7.24 | 7.24 |  |
| 4、根目录下的include 去“RT”标志 | 7.31 | 8.3前 |  |
|  |  |  |  |

3 年度开发任务：

大胜达应用的大屏展示： 10.9

操作系统网站: 10.9